Приложение № 1

 к приказу № 463-А

 от 28.12.2012г.

План

реализации мероприятий по энергосбережению до 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный  | Отметка о выполнении |
|  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | август 2014 г. | заведующий хозяйством | не выполненоПеренести на 2016г. |
|  | Промывка системы отопления  | ежегодно | заведующий хозяйством | выполнено |
|  | Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые | декабрь 2013г. | заведующий хозяйством | выполнено |
|  | Установка оптико -акустических регуляторов освещения (лестничные марши) | 2014-2016 г. | заведующий хозяйством |  |
|  | Энергоаудит и разработка паспорта | 2013 г. |  | выполнено |

Заведующий хозяйством \_/Спирина Л.С./\_